Stap 1: Opzetten van de Ontwikkelomgeving

- Configureer de Basis van Gatsby

  - Voeg Gatsby-plugins toe: gatsby-source-filesystem (voor Markdown), gatsby-plugin-image (voor afbeeldingen), gatsby-plugin-react-helmet (voor SEO-metadata), en gatsby-plugin-sharp (voor afbeeldingsverwerking).

Stap 2: Metadata en Content Voorbereiden

- Verzamel Metadata

  - Zorg dat alle metadata van de kunstwerken verzameld zijn in een CSV-bestand (met 3.000 rijen, elk met 20 kolommen voor de metadata).

- Maak Markdown-bestanden aan

  - Schrijf een Python-script of gebruik een bestaande tool om het CSV-bestand om te zetten naar Markdown-bestanden.

  - Zorg dat elke kunstwerk een aparte Markdown-bestand krijgt, georganiseerd in mappen op basis van bijvoorbeeld jaar of categorie.

- Automatiseer Markdown-generatie en Validatie

  - Voeg validatieregels toe aan het script om ontbrekende of ongeldige gegevens te

  - identificeren en eventueel automatisch te repareren.

Stap 3: Functionele Ontwikkeling

- Galerijpagina Implementeren

  - Maak een ‘Gallery’ React-component om alle kunstwerken in een overzichtelijke rastervorm weer te geven.

  - Voeg Algolia toe aan het project voor de zoek- en filterfunctionaliteit:

    - Configureer Algolia met een gratis plan.

    - Gebruik de Gatsby Algolia plugin om kunstwerkgegevens te indexeren.

- Detailpagina's Implementeren

  - Maak dynamische detailpagina’s met behulp van Gatsby’s Node API (createPages in gatsby-node.js).

  - Elk kunstwerk krijgt zijn eigen pagina met metadata en afbeeldingen.

- Zoek- en Filterfunctionaliteit

- Integreer Algolia-facet-filtering om gebruikers in staat te stellen kunstwerken op basis van specifieke kenmerken te zoeken.

- Zorg dat de zoekbalk prominent beschikbaar is op de galerijpagina.

- Lazy Loading en Optimalisatie van Afbeeldingen

- Gebruik de Gatsby-plugin-image voor afbeeldingen met Lazy Loading.

- Optimaliseer alle afbeeldingen met ImageMagick vooraf om de laadsnelheid te verbeteren.

Stap 4: Styling en Responsiviteit

- Tailwind CSS Configureren

- Voeg Tailwind classes toe aan alle componenten om ze responsive te maken.

- Test met verschillende schermformaten (desktop, tablet, mobiel) om ervoor te zorgen dat het ontwerp overal goed werkt.

- Responsive Afbeeldingen en Testen

- Gebruik Gatsby-plugin-image om verschillende afbeeldingsformaten aan te bieden, afhankelijk van de schermgrootte van de gebruiker.

- Test met Chrome Developer Tools en BrowserStack.

Stap 5: SEO en Toegankelijkheid

- Implementeer SEO Verbeteringen

- Gebruik gatsby-plugin-react-helmet om dynamisch meta-titels, beschrijvingen, en social media-tags aan elke pagina toe te voegen.

- Voeg JSON-LD gestructureerde data toe voor betere indexering door zoekmachines.

- Toegankelijkheid Toepassen

- Voeg ARIA-landmarks toe en zorg ervoor dat alle interactieve elementen (zoals knoppen en links) toetsenbordtoegankelijk zijn.

- Gebruik Axe om de toegankelijkheid te testen en verbeteringen door te voeren waar nodig.

Stap 6: Implementatie van Beveiliging en Monitoring

- Beveiliging Implementeren

- Zorg voor HTTPS-certificaten via Netlify.

- Voeg een Content Security Policy (CSP) toe om te voorkomen dat externe scripts ongevraagd worden uitgevoerd.

- Foutmonitoring en Logging

- Configureer Sentry om eventuele JavaScript-fouten bij te houden en notificaties te ontvangen wanneer er iets misgaat.

Stap 7: Automatische Tests en Validatie

- End-to-End Testing

- Stel Cypress in voor end-to-end testen van kritieke gebruikersstromen zoals het zoeken, filteren en bekijken van detailpagina's.

- Maak tests die automatisch draaien na elke build (continual testing).

- Performance en Toegankelijkheid Monitoren

- Gebruik Lighthouse CI om regelmatig de prestaties en toegankelijkheidsscores van de site te controleren.

- Evalueer en verbeter aan de hand van de resultaten van Lighthouse om aan KPI’s te voldoen.

Stap 8: Lancering van de Website

- Pre-Live Validatie en Regressietesten

- Voer een volledige regressietest uit met Cypress om te garanderen dat alle functionaliteiten werken na laatste wijzigingen.

- Controleer de toegankelijkheid handmatig met tab-navigatie.

- Livegang Voorbereiden

- Stuur een laatste push naar GitHub en controleer of Netlify de site goed opbouwt en uitrolt.

- Controleer of CDN caching werkt zoals verwacht en test of de website wereldwijd bereikbaar is via Netlify’s dashboard.

- Definitieve Lancering

- Markeer de site als “live” en deel de URL met stakeholders.

- Controleer de eerste bezoekersdata via Plausible Analytics om te zien hoe gebruikers de site benaderen en gebruiken.

Stap 9: Nazorg en Onderhoud

- Feedback Verwerken

- Verzamel feedback van de eerste gebruikers en voer noodzakelijke kleine verbeteringen door.

- Monitor foutmeldingen via Sentry en analyseer gebruikersgedrag met Plausible om voortdurend verbeteringen door te voeren.

- Maandelijkse Updates van de Catalogue

- Werk de dataset maandelijks bij, gebruik je script om nieuwe kunstwerken aan te maken als Markdown-bestanden.

- Push de wijzigingen naar GitHub en laat Netlify de site automatisch heropbouwen.

- Langetermijn Onderhoud

- Overweeg om het systeem op te schalen naar een database zoals PostgreSQL als de collectie aanzienlijk groeit.

- Controleer regelmatig de SEO-scores en toegankelijkheid om aan de huidige standaarden te blijven voldoen.