2. Project Initialisatie

- Installeer benodigde plug-ins

  - Voeg Gatsby-plug-ins toe:

    - gatsby-plugin-image voor geoptimaliseerde afbeeldingen.

    - gatsby-source-filesystem voor toegang tot je Markdown-bestanden.

    - gatsby-transformer-remark voor verwerking van Markdown.

    - gatsby-plugin-react-helmet voor dynamische meta-instellingen.

    - gatsby-plugin-algolia voor zoekfunctionaliteit.

3. Metadata Structureren

- Markdown-bestanden voorbereiden

  - Maak een mappenstructuur aan in /content/artworks waarin elk kunstwerk een eigen Markdown-bestand heeft.

  - Ontwikkel een CSV-parser script (bijv. in Python of Node.js) dat de kunstwerken uit een CSV-bestand leest en omzet naar Markdown.

  - Elk Markdown-bestand bevat frontmatter voor de metadata (bijv. titel, kunstenaar, datum, beschrijving).

- Markdown validatie

  - Bouw een script in Python dat controleert op ontbrekende velden en waarschuwingen geeft als gegevens onvolledig zijn. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld PyYAML om frontmatter te valideren.

4. Front-end Layout en Functionaliteit

- Tailwind CSS integreren

  - Installeer Tailwind CSS: npm install tailwindcss.

  - Configureer Tailwind door een tailwind.config.js bestand aan te maken en deze te integreren met Gatsby via gatsby-browser.js.

- React Componenten bouwen

  - Galerijpagina Component: Bouw een React-component voor de galerijweergave met dynamische filters.

  - Detailpagina Component: Ontwikkel een detailpagina voor elk kunstwerk, waarbij metadata en afbeeldingen getoond worden.

  - Navigatie Componenten: Bouw de "Load More"-knop en de navigatiebalk.

- GraphQL Queries instellen

  - Stel GraphQL queries in om data op te halen uit Markdown-bestanden.

  - Optimaliseer de queries om alleen benodigde gegevens op te halen (bijv. afbeelding URL's en kerngegevens).

5. Zoekfunctionaliteit integreren

- Algolia instellen

  - Maak een Algolia-account aan en genereer een API-sleutel.

  - Configureer gatsby-plugin-algolia en stel de indexering in.

  - Maak een JavaScript-functie die gebruikers toelaat te zoeken en filteren met behulp van Algolia's JavaScript API.

6. Beeldoptimalisatie

- Afbeeldingen voorbereiden

  - Gebruik ImageMagick om afbeeldingen te optimaliseren en thumbnails te genereren. Dit kan via de command line: mogrify -path ./thumbnails -thumbnail 300x300 *.jpg

- Gatsby-plugin-image gebruiken

  - Implementeer GatsbyImage componenten om responsive afbeeldingen weer te geven, en gebruik Lazy Loading voor efficiëntie.

7. Responsiviteit testen

- Testen met verschillende tools

  - Gebruik Chrome Developer Tools om lay-out en media queries te testen.

  - Gebruik Lighthouse voor prestatie- en toegankelijkheidscontroles.

  - Test cross-browser compatibiliteit met BrowserStack en voer handmatige Cypress tests uit.

8. Continual Integration & Deployment (CI/CD)

- GitHub Actions instellen

  - Voeg een GitHub Actions workflow toe voor automatische tests en builds.

  - Configureer een script dat de Gatsby site opnieuw bouwt bij elke (maandelijkse) push naar de main branch.

9. SEO en Toegankelijkheid

- React Helmet implementeren

  - Voeg dynamische meta tags toe aan elke pagina met behulp van react-helmet. Denk aan Open Graph metadata voor sociale media.

- Toegankelijkheidscontrole met Axe

  - Gebruik de Axe-browserextensie om toegankelijkheidsproblemen te identificeren en te corrigeren.

10. Livegang van de Website

- Laatste Performance en Veiligheidstests

  - Voer een Lighthouse CI analyse uit en zorg ervoor dat alle scores (prestaties, SEO, toegankelijkheid) boven 90% zijn.

  - Controleer dat HTTPS correct werkt en dat alle inhoud beveiligd wordt geladen.

- Netlify DNS instellen

  - Configureer je domein via Netlify DNS of koppel je bestaande DNS-provider.

  - Zorg ervoor dat je SSL-certificaat correct werkt en dat er een automatische redirect van HTTP naar HTTPS is ingesteld.

- Foutmonitoring activeren

  - Implementeer Sentry in de productieomgeving om mogelijke runtime-fouten te detecteren.

11. Na de Livegang

- Gebruikstracking met Plausible Analytics

  - Implementeer Plausible Analytics om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag, zoals welke kunstwerken het populairst zijn.

- Onderhoud en Updates

  - Voer maandelijkse updates uit van de content door nieuwe CSV's om te zetten in Markdown en de site opnieuw te bouwen.

  - Controleer na elke update of er geen regressies zijn opgetreden door automatische Cypress-tests uit te voeren.

- Community en Feedback

  - Voeg een contactformulier of feedback-sectie toe om input van gebruikers te verzamelen voor verdere verbeteringen.

Dit gedetailleerde stappenplan biedt je een duidelijk pad van ontwikkeling naar livegang van je online catalogue raisonné. Mocht je extra details of hulp nodig hebben bij een specifiek onderdeel, laat het me gerust weten!